## Slide 1: Pertemuan 3 Data Warehouse Project Planning

## Slide 2: Outline
Perencanaan Data Warehouse
Data Warehouse Project
Project Management

## Slide 3: Perencanaan Data Warehouse: Outline
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis, Bukan Teknologi
Dukungan Manajemen Tingkat Atas
Justifikasi DW
Perencanaan Umum

## Slide 4: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri Single Vendor or Best of Breed
Apa yang diharapkan dari perusahaan terhadap adanya DW?

## Slide 5: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri Single Vendor or Best of Breed
Berapa cost yang hilang jika gagal?
Jika DW tidak bermanfaat?
Kesempatan yang hilang?

## Slide 6: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri Single Vendor or Best of Breed
Pertimbangan per departemen/korporat?

## Slide 7: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri Single Vendor or Best of Breed
Terkadang tidak perlu meng- « invent » roda lagi

## Slide 8: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri
Single Vendor or Best of Breed
Single Vendor
Perkakas terintegrasi tinggi

## Slide 9: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri
Single Vendor or Best of Breed
Single Vendor
Perkakas terintegrasi tinggi
Tampilan yang Sama

## Slide 10: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri
Single Vendor or Best of Breed
Single Vendor
Perkakas terintegrasi tinggi
Tampilan yang Sama
Kohesi antar komponen

## Slide 11: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri
Single Vendor or Best of Breed
Single Vendor
Perkakas terintegrasi tinggi
Tampilan yang Sama
Kohesi antar komponen
Pertukaran Informasi Terpusat

## Slide 12: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri
Single Vendor or Best of Breed
Single Vendor
Perkakas terintegrasi tinggi
Tampilan yang Sama
Kohesi antar komponen
Pertukaran Informasi Terpusat
Harga yang dapat dinegosiasi

## Slide 13: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri
Single Vendor or Best of Breed
Best of Breed
Lingkungan sesuai organisasi
Database dan Perkakas bebas disesuaikan

## Slide 14: Perencanaan Data Warehouse: Pengantar
Pertemuan 3
Nilai dan Harapan
Risk Assessment
Top Down/Bottom Up
Beli atau Bangun Sendiri
Single Vendor or Best of Breed
Best of Breed
Lingkungan sesuai organisasi
Database dan Perkakas bebas disesuaikan
Pemilihan produk yang sesuai dengan fungsi

## Slide 15: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis
Dukungan Manajemen Atas
Justifikasi DW
Perencanaan Umum
DW
Kebutuhan Bisnis
Muncul
Informasi Strategis
Solusi
Teknologi
Teknologi
Teknologi
Teknologi

## Slide 16: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis
Dukungan Manajemen Atas
Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Survei kebutuhan awal
Perencanaan Umum
Prioritas pembangunan
Audit Sumber Sistem

## Slide 17: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis Dukungan Manajemen Atas Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Survei kebutuhan awal
Perencanaan Umum

## Slide 18: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis Dukungan Manajemen Atas Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Survei kebutuhan awal
Prioritas Pembangunan

## Slide 19: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis Dukungan Manajemen Atas Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Survei kebutuhan awal
Audit Sumber Sistem

## Slide 20: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis
Dukungan Manajemen Atas
Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Survei kebutuhan awal
Misi dan Fungsi
Sistem Komputer
KPI
Faktor Keberhasilan
Siapa Pelanggannya?
Data jejak pelanggan
Produk
Penggolongan Produk dan Jasa
Lokasi
Laba
Biaya dan pemasukan
Query and Report

## Slide 21: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis
Dukungan Manajemen Atas
Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Keterlibatan Keseluruhan Organisasi
Pengarahan Kerja

## Slide 22: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis Dukungan Manajemen Atas Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Pastikan Anggaran DW dapat diprediksi
Potensi DW sesuai dengan anggaran

## Slide 23: Perencanaan Data Warehouse
Pertemuan 3
Pengantar
Kebutuhan Bisnis
Dukungan Manajemen Atas
Justifikasi DW
Perencanaan Umum
Perencanaan Formal
Perkenalan
Rumusan Misi
Lingkup
Tujuan
Isu Kunci dan Pilihan
Justifikasi
Executive Sponsorship
Strategi Implementasi
Anggaran Jadwal
Nilai dan Harapan
Pengesahan Proyek

## Slide 24: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan

## Slide 25: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Data Warehouse: Lebih Luas, Kompleks, dan Menerapkan Teknologi yang Berbeda-Beda

## Slide 26: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Aktivitas Baru  Waktu dan Usaha lebih Banyak

## Slide 27: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Tenaga Eksternal

## Slide 28: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Metadata  Penting

## Slide 29: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Penggunaan Tools Pihak Ketiga

## Slide 30: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Cukup waktu pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur

## Slide 31: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Sediakan waktu untuk desain arsitektur

## Slide 32: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Libatkan user dalam tiap tahap

## Slide 33: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Pastikan waktu pelatihan user cukup untuk menggunakan tool query dan reporting

## Slide 34: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Tantangan proyek paralel

## Slide 35: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan

## Slide 36: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan
Pendekatan Siklus Hidup
Fase Pengembangan
Mengatasi hal-hal berikut:
Mengurangi risiko implementasi
Pendekatan proaktif untuk penyelesaian masalah
Reassess komitmen korporat
Review dan identifikasi kembali ukuran dan lingkup proyek Pernyataan Kembali Harapan User Memastikan kebutuhan training

## Slide 37: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Menjawab semua tujuan utama dalam proses pengembangan sistem
Memecah Kompleksitas Proyek
Pendekatan Iteratif

## Slide 38: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan

## Slide 39: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan
Pendekatan Siklus Hidup
Fase Pengembangan
Contoh Data Warehouse Project Plan
Perkenalan
Tujuan
Penilaian Kesiapan
Tujuan
Stakeholders
Isu penting
Faktor Keberhasilan
Tim Proyek
Jadwal Proyek
Asumsi
Keterangan Deployment

## Slide 40: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Komponen Fungsional DW
Data Acquisition
Data Storage
Information Delivery

## Slide 41: Data Warehouse Project
Pertemuan 3
Perbedaan dengan Project IT Biasa
Penilaian Kesiapan Pendekatan Siklus Hidup Fase Pengembangan
Perencanaan Proyek
Definisi Kebutuhan
Deployment
Maintenance
 | Perancangan |  |  | 
Data Acquisition |  | Arsitektur Infrastruktur |  | Information Delivery
 |  | Data Storage |  | 
 | Pembangunan |  |  | 

## Slide 42: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Data Basement
Data Shack
Data Mausoleum
Data Cottage
Data Tenement
Data Jailhouse
Terkadang, DW yang jadi mungkin hanya sekedar DW

## Slide 43: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Data Basement
Data Shack
Data Mausoleum Data Cottage Data Tenement Data Jailhouse

## Slide 44: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Data Basement
Data Shack
Data Mausoleum Data Cottage Data Tenement Data Jailhouse

## Slide 45: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Data Basement
Data Shack
Data Mausoleum Data Cottage Data Tenement Data Jailhouse

## Slide 46: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Data Basement
Data Shack
Data Mausoleum Data Cottage Data Tenement Data Jailhouse

## Slide 47: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Data Basement
Data Shack
Data Mausoleum Data Cottage Data Tenement Data Jailhouse

## Slide 48: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Data Basement
Data Shack
Data Mausoleum Data Cottage Data Tenement Data Jailhouse

## Slide 49: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan
Ciri-ciri Proyek Berhasil
Pendekatan Praktis
Setiap tahap proyek harus mengikuti prinsip utama agar keputusan dan aksi proyek dapat terkondisi

## Slide 50: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan Ciri-ciri Proyek Berhasil Pendekatan Praktis
Mengantarkan proyek DW ke kehancuran

## Slide 51: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan
Ciri-ciri Proyek Berhasil
Pendekatan Praktis
Manajer Proyek
Paradigma Baru
Peran Tim
Data Quality
Kebutuhan Pengguna
Politik Proyek
Ekspektasi Realistis
Dimensional Data
Modelling
Data Eksternal
Pembangunan untuk Perkembangan
Training

## Slide 52: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan
Ciri-ciri Proyek Berhasil
Pendekatan Praktis
DW Sukses?
Jangka panjang
Apakah sudah mencapai ROI?
Butuh 3 sampai 5 tahunkah?

## Slide 53: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan
Ciri-ciri Proyek Berhasil
Pendekatan Praktis
DW Sukses?
Jangka pendek
Peningkatan Query dan Report
Jenis Query yang semakin efektif
Peningkatan Jumlah User
Peningkatan Penggunaan DW
Waktu perolehan informasi strategis lebih pendek

## Slide 54: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan
Ciri-ciri Proyek Berhasil
Pendekatan Praktis
Dukungan jangka panjang yang terjamin
Berhasil memenuhi harapan user secara realistis
User jadil antusias
Waspada terhadap ETL
Arsitektur > Teknologi > Perkakas

## Slide 55: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan Ciri-ciri Proyek Berhasil Pendekatan Praktis

## Slide 56: Manajemen Proyek
Pertemuan 3
Prinsip Utama
Tanda Bahaya
Faktor Keberhasilan
Ciri-ciri Proyek Berhasil
Pendekatan Praktis
Teori + Praktek
Proyek pragmatis = pengawasan perilaku menyimpang, koreksi sambil jalan
Jadwal proyek membantu alur yang mulus
Review tugas proyek
Terlalu banyak analisis = kram analisis

## Slide 57: Ringkasan
Pertemuan 3
Key Issues untuk Plannig: Pengaturan harapan user, risk assessment, top- down/bottom-up, pemilihan kakas bantu
Berbeda jauh dengan OLTP
Partisipasi user = Penting
Perhatikan tanda bahaya dan faktor sukses
Berdasar kebutuhan bisnis, bukan teknologi
Harus dapat mendukung manajemen tingkat atas
Justifikasi jangka panjang dan pendek